# IZVJEŠTAJ RADA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tim: OAAD AIRLINES | Ime i prezime učesnika | Uloga u timu/Zaduženje |
| Haris Šestan | član |
| Anes Šero | **član** |
| Neira Krčalo | **član** |

## IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Aktivnost** | **Učesnici** | **Datum, vrijeme**  **i trajanje aktivnosti** | **Napomena** |
| 1. | Analiza zahtjeva | Cijeli tim | Mjesec februar,  3 sata | Prijedlozi i odabir projekta, razmatranje mogućih opcija |
| 2. | Projektni zadatak 1 | Cijeli tim | 01.03. 2016.  2 sata | Instalacija Git-a, realizacija prvog projektnog zadatka |
| 3. | Opis projekta | Haris Šestan | 01.03. 2016.  2 sata | Opis teme u README.md |
| 4. | Opis projekta | Haris Šestan | 08.03.2016.  1 sat | Uneseni procesi, funkcionalnosti i akteri |
| 5. | Use case dijagram | Anes Šero | 12.03.2016.  2 sata |  |
| 6. | Scenarij i tok dogadjaja | Neira Krčalo | 16.03.2016.  2 sata |  |
| 7. | Skica formi | Neira Krčalo | 20.03.2016.  2 sata | Kreirao neke forme (upoznavanje sa VS) |
| 8. | Dijagram aktivnosti | Anes Šero | 19. 3. 2016.  2 sata |  |
| 9. | Dijagram klasa | Haris Šestan | 27.03.2016.  2 sata |  |
| 10. | Uočiti prekršene SOLID principe | Anes Šero | 27. 4. 2016.  1 sat |  |
| 11. | Implementacija | Haris Šestan | 07.05.2016.  5+ sati | Dio koda |
| 12. | State Pattern | Anes Šero | 17.05.2016.  2,5 sati |  |
| 13. | Observer Pattern | Haris Šestan | 17.05.2016.  2,5 sati |  |
| 14. | Factory Pattern | Neira Krčalo | 18.05.2016.  2,5 sati |  |
| 15. | Popravka dijagrama klasa da zadovoljava MVVM patern | Anes Šero | 24.05. 2016.  2 sata |  |
| 16. | Dijagram sekvenci | Neira Krčalo | 25. 5. 2016.  1,5 sat |  |
| 17. | Modifikacija dijagrama sekvenci | Neira Krčalo | 30.05.2016.  1 sat |  |
| 18. | Implementacija | Haris Šestan |  | Pisanje koda – trajalo više dana |
| 19. | Dijagram paketa, komponenti | Anes Šero | 29.05.2016.  2 sata |  |
| 20. | Manje modifikacije u READ.me | Haris Šestan | 05.06.2016.  1 sat | Dodan logo i help unutar aplikacije. |
| 21. | Prezentacija | Neira Krčalo | 05.06.2016.  1 sat |  |

UKUPNO UTROŠENO VRIJEME: 40+ sati (plus neuračunato vrijeme za kucanje koda)